Аналітична довідка про роботу РВ ФДМУ по Сумській області

та хід виконання Державної програми приватизації

за 9 місяців 2016 року

Діяльність щодо контролю за виконанням умов ДКП об’єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань.

Стан перевірки виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по ДКП

Станом на 01.07.2016 на контролі в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Сумській області значились 4 договори купівлі-продажу:

- 2 - об'єктів незавершеного будівництва,

- 2 - об'єкта малої приватизації.

У ІІІ кварталі 2016 року проведено 2 планові та 1 позапланова перевірка договорів купівлі-продажу, а саме:

# 1. Договору купівлі – продажу об’єкта незавершеного будівництва (під добудову) – житловий будинок №6 із земельною ділянкою, розташованого за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Тулушка, вул. Молодіжна, 26 від 03.04.2012 №568.

Документальною перевіркою від 27.09.2016 встановлено, що відповідно до наданої інформації невиконаними залишаються наступні умови договору:

- Оформлення дозволу на виконання будівельних робіт на об’єкт згідно з чинним законодавством;

- Введення об’єкта в експлуатацію до 03 квітня 2020 року з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки.

На підставі інформації наданої покупцем, додаткові документи щодо виконання умов договору будуть надані пізніше.

# 2. Договору купівлі – продажу об’єкта незавершеного будівництва (під добудову) – житловий будинок №7 із земельною ділянкою, розташованого за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Тулушка, вул. Молодіжна, 28 від 03.04.2012 №569.

Документальною перевіркою від 27.09.2016 встановлено, що відповідно до наданої інформації невиконаними залишаються наступні умови договору:

- Оформлення дозволу на виконання будівельних робіт на об’єкт згідно з чинним законодавством;

- Завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва;

- Введення об’єкта в експлуатацію до 03 квітня 2020 року з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки.

На підставі інформації наданої покупцем, вимоги щодо добудови об’єкта на даний час виконати не можливо у зв’язку з фінансовим становищем.

3. Також проведено позапланову перевірку виконання умов договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 204,6 кв.м, вбудованого в багатоквартирний житловий будинок, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 28, від 18.07.2016 №585.

Перевіркою встановлено, що станом на 26.09.2016 покупцем виконані усі умови договору купівлі-продажу. Актом підсумкової перевірки від 28.09.2016 договір купівлі-продажу №585 від 18.07.2016 знято з контролю.

| Об’єкт приватизації | Кількість ДКП, що підлягає перевірці у 2016 році |  | Фактично перевірено ДКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Державна власність | Комунальна власність | Державна власність | Комунальна власність |
| Цілісний майновий комплекс | - | - | - | - |
| Об’єкт малої приватизації | 2 | - | 1 | - |
| Незавершене будівництво | 3 | - | 2 | - |
| Майно КСП | - | - | - | - |
| Разом | 5 | - | 3 | - |

Протягом 9 місяців 2016 року об’єкти приватизації у власність держави не повертались.